ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Επ.Πα. του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει  ομόφωνα :

α)	Την ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης

β)	Τα Πρακτικά της προηγούμενης (2ης) Συνεδρίασης της Επ.Πα.

Επί πλέον, στα πλαίσια της Συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα και εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα :

- Πρόοδος εφαρμογής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

  - Διαπιστώθηκε η καλή πορεία του Προγράμματος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το υπ’αριθ. πρωτ. REGIO.E1 / RS.vp / Int.ref. 114687 / 11-11-03 έγγραφο της Ε.Ε. / Γ.Δ. Regio, στο οποίο προβλέπεται σημαντική αύξηση της συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Οι Υπηρεσίες της Επιτροπής τόνισαν ότι έχουν προβλέψει αυτήν την επιπρόσθετη συνδρομή που προορίζεται για περαιτέρω κατασκευές στα Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τις επτά (7) συμβάσεις παραχώρησης προτεραιότητας, που θα δημοπρατηθούν στο εγγύς μέλλον.

  - Επισημάνθηκε ανάγκη επιτάχυνσης των έργων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης.

  - Απαιτούνται εντατικότεροι ρυθμοί υλοποίησης των Λιμενικών Έργων και των δράσεων της οδικής ασφάλειας.

  - Αναφέρθηκε η πρόοδος πραγματοποίησης ελέγχων, η οποία πρόκειται μέχρι 31/12/03 να καλύψει το 7,5% του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων του Προγράμματος.

  - Παρατηρείται καθυστέρηση στους ρυθμούς υλοποίησης των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας, λόγω χρονοβόρων διαδικασιών. Αναμένεται επιτάχυνση στους ρυθμούς αυτούς μετά την απλούστευση των διαδικασιών.

  - Παρουσιάστηκε η πρόοδος του Προγράμματος Δράσης για τον Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Έργων.

  - Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχουν αποσταλεί στην Ε.Ε. προς έγκριση χρηματοδοτικοί πίνακες για τη διάθεση από το αποθεματικό προγραμματισμού, ποσού 48,9 Μ.€ συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. στα έργα του Μετρό Αθηνών, για το τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι τη επέκτασης προς Αιγάλεω.

- Ενδιάμεση Αξιολόγηση – Αναθεώρηση Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Έγινε παρουσίαση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π., στην οποία επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και η πολύ καλή επίδοσή του σε σχέση με τους δείκτες του αποθεματικού επίδοσης. Παρουσιάστηκαν προτάσεις για το σχεδιασμό της αναθεώρησης.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης προτάθηκε η εσωτερική μεταφορά πόρων από Μέτρο σε Μέτρο, προκειμένου να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες ολοκλήρωσης των έργων, η δημιουργία ενός Μέτρου Παραχωρήσεων που θα συγκεντρώνει όλες τις συμβάσεις και όλα τα έργα του Δημοσίου που προβλέπονται στο Ε.Π. να υλοποιηθούν μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης. Επίσης, προτάθηκε να ενισχυθούν, με πόρους από το Αποθεματικό Επίδοσης, τα έργα των Συμβάσεων Παραχώρησης και η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού. Έργα μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη των Περιφερειών.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης, θα πρέπει να διατεθούν συνολικοί πόροι Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.000 εκατ. € με τη συμβολή των Π.Ε.Π.

- Πρόοδος υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής

Παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής, η οποία είναι ικανοποιητική.

- Τροποποίηση Συμπληρώματος Προγραμματισμού

# Μέτρο 1.4

Αφαιρείται το αντικείμενο του έργου «Σχηματάρι – Χαλκίδα» από το περιεχόμενο του Μέτρου με απαλοιφή του αντίστοιχου δείκτη. λόγω χρηματοδότησης του από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

# Μέτρο 1.6

Επειδή δεν εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η συγχρηματοδότηση της σύμβασης των οδών πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου τροποποιείται το περιεχόμενο του Μέτρου 1.6 καθώς και ο δείκτης πραγματοποίησης από 4,5 χλμ. σε 3,5 χλμ. και το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου.

# Μέτρο 1.7

Κατάργηση των τελικών δικαιούχων Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α. και Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α. και προσθήκη του τελικού δικαιούχου Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π.

# Μέτρο 2.1

Αναμόρφωση του περιεχομένου του Μέτρου για την αντίστοιχη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου λόγω μεταφοράς τμήματος του κάθετου άξονα «Αρδάνιο – Ορμένιο» στο Π.Κ.Π. - Interreg III.

# Μέτρο 2.2

Τροποποίηση του δείκτη πραγματοποίησης από 40,0 χλμ. σε 30,8 χλμ. Η χρηματοδότηση της κατασκευής των υπολοίπων 9 χλμ. θα γίνει από το Π.Ε.Π. Ηπείρου.

# Μέτρο 2.3

Αναμόρφωση του περιεχομένου με αφαίρεση λειτουργικών δαπανών της Α.Ε.

# Μέτρο 3.3

Τροποποίηση του δείκτη πραγματοποίησης από 28 χλμ. σε 23 χλμ., ήτοι μείωση κατά 5 χλμ., των οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ. και ολοκληρώθηκαν από εθνικούς πόρους.

# Μέτρο 6.1

Τροποποιείται το Μέτρο και τα κριτήρια μετά την απόφαση των Ελληνικών Αρχών να κατασκευαστεί το Μετρό Θεσσαλονίκης ως Δημόσιο έργο και όχι ως έργο παραχώρησης.

# Μέτρο 7.1

Να συμπεριληφθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών – 1ο τμήμα.

# Μέτρο 8.1

Τροποποίηση των δεικτών πραγματοποίησης μετά τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του φορέα ως εξής :

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ.) από 2 σε 1.

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ.) από 2 σε 1.

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ.) από 2 σε 5.

# Μέτρο 9.1

Τροποποίηση των δεικτών πραγματοποίησης μετά τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του φορέα ως εξής:

- Δίκυκλες μοτοσικλέτες τροχαίας από 290 σε 334,

- Γερανοφόρα οχήματα τροχαίας από 35 σε 26,

- Οχήματα τροχαίας τύπου jeep από 24 σε 19,

- Φορητοί πομποδέκτες από 876 σε 1.139,

- Πομποδέκτες οχημάτων από 180 σε 234,

- Πομποδέκτες δικύκλων από 290 σε 246,

- Πομποδέκτες βάσεων άνευ τηλεχειρισμού από 30 σε 39,

- Κώνοι ρυθμίσεως κυκλοφορίας από 4.200 σε 3.911,

- Πινακίδες τροχαίας φορητές αυτοφωτιζόμενες από 480 σε 624,

- Οχήματα τροχαίας περιπολικά από 146 σε 190,

- Συσκευές μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων με φωτογραφικό σύστημα σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα από 0 σε 37.

# Μέτρο 9.2

Προσθήκη νέου τελικού δικαιούχου (Δ.Ο.Α.Δ.) για τις δράσεις δημοσιότητας του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για τις οποίες της έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα εκτέλεσης (με υπουργική απόφαση).

Επίσης ισχύουν οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που είχαν αποφασιστεί στις προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης.

Παρουσιάστηκαν σε αυτήν τα κύρια στοιχεία της μέχρι τώρα εξέλιξης του Προγράμματος, καθώς και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησής του. Πιθανές βελτιώσεις σε εξειδικευμένα στοιχεία της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος θα εξεταστούν περαιτέρω μέχρι την υποβολή της στην Ε.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό στις 31/12/03.

Εγκρίνονται τα βασικά σημεία της προτεινόμενης αναθεώρησης του Προγράμματος.

Επίσης, εγκρίνονται οι βασικές επιλογές κατανομής των πόρων του Αποθεματικού που αναμένεται να διατεθούν στο Ε.Π. Η Δ.Α. εξουσιοδοτείται να προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές με την οριστικοποίηση των στοιχείων του Προγράμματος, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και τα αποτελέσματα και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. στις 17/12/03.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

# Text boxes

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡAΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(ΕΠ-ΟΑΛΑΑ)

Αποφάσεις - Συμπεράσματα